


	苏州市级财政支出项目绩效自评价报告

	苏州市级财政支出项目绩效自评表

	项目名称
	设备维修维护费
	项目年份
	2025

	项目主管部门(单位)
	苏州市农业科学院

	市级预算执行情况（万元）
	年初预算数
	当年使用上年结余、
结转及当年预算追加追减数
	财政拨款数
	指标结余数
	指标结余收回数

	
	51.87
	
	51.87
	0
	

	市级财政资金使用情况（万元）
	财政拨款数
	实际支付数
	资金结余、结转数
	其中：

	
	
	
	
	结转数
	财政收回数

	
	51.87
	51.87
	0
	
	

	项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）

	子项名称
	调整预算数（万元）
	实际支出数（万元）

	合计
	51.87
	51.87

	设备维修维护费
	51.87
	51.87

	项目
	类别
	指标名称
	目标值
	权重
	实际完成值
	自评分

	项目绩效实现情况（72分）
	决策目标
	立项程序规范性
	规范
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	立项依据充分性
	充分
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	资金分配合理性
	合理
	1
	100%
	1

	
	
	预算编制科学性
	科学
	0.5
	100%
	0.5

	
	过程目标
	资金到位率
	=100%
	0.5
	100%
	0.5

	
	
	预算执行率
	=100%
	8
	100%
	8

	
	
	资金使用合规性
	合规
	2
	100%
	2

	
	
	管理制度健全性
	健全
	1
	100%
	1

	
	
	制度执行有效性
	有效
	2
	100%
	2

	
	产出目标
	空调维修数量
	=100台
	2.27
	100台
	2.27

	
	
	消防设施数量
	=100套
	2.27
	100套
	2.27

	
	
	维护电脑数量
	=30台
	2.27
	30台
	2.27

	
	
	大型仪器维护台数
	=3台
	2.3
	3台
	2.3

	
	
	维护电梯数量
	=1套
	2.27
	1套
	2.27

	
	
	机要室设备数量
	=5台
	2.27
	5台
	2.27

	
	
	厨房设备维户数量
	=2套
	2.27
	2套
	2.27

	
	
	防洪供水设备维修数量
	=1套
	2.27
	1套
	2.27

	
	
	农机维护台数
	=10套
	2.27
	10套
	2.27

	
	
	维保合规性
	合规
	2.27
	100%
	2.27

	
	
	维保及时性
	及时
	2.27
	100%
	2.27

	
	效益目标
	保障单位工作正常开展
	保障
	30
	100%
	30

	合计
	72



	填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

	项目基本情况

	项目概况
	消防维保及消防设施器材更新，确保消防系统完好有效，覆盖面积12162.68平方米；电梯维修保障垂直运输安全；空调维修维持办公环境舒适；办公设备维修支撑日常办公运转；厨房设备维修保障食堂正常供餐；农机维修满足农业生产需要；基地防洪供水设备维修确保汛期安全和正常供水，还有实验室大型仪器维修。通过以上维保维修，全面消除设备隐患，提升运行可靠性。

	项目总目标
	保障日常办公正常运营，及时处理突发事情，保证单位各项工作顺利进行，及时对单位电梯、消防设备、中央空调、监控、办公设备等设施设备进行维保。

	年度绩效目标
	及时有效处理故障设施，定期维保，保障员工工作安全高效，保障日常办公正常运营。

	项目实施情况
	年内按计划执行各项维保维修：消防维保单位完成月度巡检和年度检测，更换过期器材；电梯每年维护1次，保障正常运行；空调维修在换季前完成保养，处理突发故障7次；办公设备维修保障电脑、打印机等正常运行；厨房设备维修及时排除灶具、冰箱故障；农机维修确保耕种机械正常作业；防洪供水设备在汛前完成检修，并处理供水故障1次。项目资金使用合规，各项维修均及时完成。已完成5台（套）设备的采购工作，所有设备均符合机要保密工作要求及国家相关标准，已完成采购验收采购进度完成100%。本年度针对原子荧光光谱仪、气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪共实施维修维护3台次，完成进样泵管、通信板、主板等问题的维修。

	项目管理成效
	通过系统维保，消防设施始终处于良好状态，顺利通过年度检测；电梯运行平稳无事故；办公设备维修保障了工作效率；厨房设备未影响正常供餐；农机作业效率提升；防洪供水设备在汛期发挥关键作用，未发生内涝或断水。整体提升了设备安全性和使用效能，得到职工广泛认可。机要室采购5台设备已投入使用的电脑、打印机、保密柜，有效解决了原有设备老化、数量不足的问题，进一步规范了机要文件的存储管理，有效防范了文件泄漏风险，防火墙、路由器的采购安装，将进一步强化网络安全防护，补齐网络安全短板，提升机要工作整体保密水平。机要文件处理效率、保密存储规范性均得到提升，减少了工作延误，为机要工作开展提供了有力支撑。仪器性能恢复，数据准确性得到有效保障，顺利通过了当年的期间核查/计量检定。利用气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪顺利完成了中心实验站能力验证工作。

	项目管理存在的问题及原因
	1.部分老旧设备（如水泵）维修频次高，维修费用超支，原因在于设备已超过使用年限；2.维保单位应急响应有时不够及时；3.维修记录不够规范，缺乏数据分析支撑预算编制，而且大型仪器设备维修有偶发特征，如果过于追求量化可能忽视了质效。

	进一步加强项目管理的建议
	1.建议建立设备生命周期台账，对超期服役设备制定更新计划，减少维修成本；完善维保合同条款，明确应急响应时限及违约责任；2.加强维修记录数字化管理，为预算编制提供依据；同时加大日常巡检力度，做到“治未病”，降低突发故障率；3.增加更能反映设备保障效果的指标，如大型仪器年度完好率等。

	
	
	
	
	
	
	
	




